Gestão de Edificações e de Espaços Urbanos
Introdução à Gestão de Projetos
segunda aula

---
Tópicos
- SCRUM
- Trello
- Redmine

---
www.trello.com

---
Trello
- Tarefas pessoais
- Projetos em equipes
- Operações diárias

---
Sign Up for Trello
www.trello.com

---
Sign Up for Trello

---
Sign Up for Trello

---
Sign Up for Trello

---
Sign Up for Trello

---
Sign Up for Trello

---
Sign Up for Trello

---
Sign Up no Trello

---
Kanban
- palavra japonesa para “visual signal” ou “card”
- linha de montagem da Toyota no final dos anos 40
- natureza visual facilita a comunicação
- auxilia a redução de tempo e maximizarão de valor

---
Kanban
- visualização do trabalho
- trabalho em progresso
- foco no fluxo de trabalho
- melhoria contínua

---
Trello
Quadro
Lista
Cartão
Área de Trabalho

---
www.redmine.org

---
Para que serve?
- Projetos
  - tarefas
  - notícias, documentos e arquivos
  - atividades
  - Gantt
- Membros
- Wiki
- Versão
- categorias de tarefas
- Fóruns

---
Redmine
- diversas visualizações de projetos
- papéis flexíveis
- extensível por plugins
- flexibilidade de criação de formulários

---
www.demo.redmine.org

---
Redmine